ДОКЛАДк совещанию 26.09.12 г.

Слайд 1

Слайд 2

В связи с вводом в эксплуатацию автомобильной дороги федерального значения Чита — Хабаровск в настоящее время транзитный поток через г. Хабаровск значительно увеличивается.

Слайд 3

Очередным фактором роста интенсивности движения транспорта с южной стороны будет служить открытие таможенного пункта пропуска на о.Большой Уссурийский.

С целью направления основного объема транзитного транспорта в обход улично-дорожной сети г. Хабаровска, необходимо строительство автомобильной дороги, которая свяжет дороги федерального значения М-60 "Уссури" и М-58 "Амур".Этот вопрос и был обозначен Правительством Хабаровского края на Федеральном уровне.

В соответствии с п. 5 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 10 октября 2011 года № ВП-П9-42пр Правительством Хабаровского края проведена работа по определению вариантапрохождения трассы. В условиях регламентах сроков подготовки процедур размещения заказа и ограниченного времени на выполнение предпроектных проработок были определены их основные технико-экономических показатели.

Слайд 4

Предпроектные материалы по принятому варианту, выполнены Хабаровским филиалом ОАО "ГИПРОДОРНИИ" в марте текущего  года - предусматривает проложение трассы дороги с использованием существующей автодорожной сети края и улично-дорожной сети города Хабаровска. Строительство дороги предполагается осуществить на основе государственно-частного партнерства по параметрам 1-б категории с 4-х полосным движением.

Слайд 5

Протяженность участка – 28,5 км (в том числе 12,2 км новое строительство)со строительством и реконструкцией 9 транспортных развязок в разных уровнях. Ориентировочная стоимость строительства составит 18,9 млрд. рублей в ценах 2012 года (включая компенсационные выплаты владельцам земельных (дачных) участков  - 1,5 млрд. рублей, организация платного проезда с системой закрытого типа – 2,62 млрд. рублей).

Слайд 6

Преимущество данного варианта в том, что произойдёт значительное перераспределение интенсивности движения с центральной части города, как городского, так и транзитного транспорта.

Выполненные предпроектные проработки рассмотрены Министерством транспорта РФ и Правительству Хабаровского края рекомендовано приступить к проектированию восточного обхода г. Хабаровска по обозначенномунаправлению.

Слайд 7

Обозначенное направление трассы одобрено Градостроительным советом Хабаровского края 11 апреля 2012 года.

Общее направление трассы автомобильной дороги  совпадает с трассой, отраженной на Генеральном плане г.Хабаровска как «Ближний обход г.Хабаровска».

Слайд 8

Начало трассы принято в месте примыкания к автомобильной дороге «Восток» в районе с. Тополево и обеспечивает

Кликнуть «мышкой»

прямой выход к мосту через р. Амур по автомобильной дороге «Обход г. Хабаровска, км 0 - км 13».

Кликнуть «мышкой»

Конец трассы принят в месте примыкания участка реконструкции до параметров 1-б категории федеральной автомобильной дороги М-60 «Уссури» км 12 – км 36  к автомобильной дороге «Обход  пос. Красная речка».

Строительство проектируемой дороги предлагается выполнить в следующем порядке:

Слайд 9

1 - этап  –  участок  протяженностью 12,2 км от начала трассы (км 13), на котором предусмотрено  строительство автомобильной дороги по новому направлению, строительство новых и реконструкция существующей транспортной развязки на км 13 (Чернореченское шоссе).

Слайд 10

2 - этап  – далее участок, протяженностью 16,3 км проходит по существующей сети дорог,предусматривает строительство транспортных развязок и доведение участков дорог до параметров 1-й категории с четырьмя полосами движения.

Слайд 11

Финансирование строительства объекта будет осуществляться с привлечением средств частных инвесторов на основе механизма государственно-частного партнерства. Это позволит сократить бюджетные расходы на строительство, переложить на концессионера последующие расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт на этапе эксплуатации.

Благодарю за внимание.